# Drejebog — Circulær SaaS-Platform

Koncept, arkitektur og løsningsbeskrivelse baseret på analyse af Resourcify

Intern strategi- og teknisk dokumentation

28. maj 2026

Table of Contents

# Indholdsfortegnelse

- Executive Summary

- Markedssituationen og mulighed

- Vores løsningskoncept

- Arkitektur i overblik

- Funktionelt landskab

- Teknisk opbygning

- Outcomes — hvad platformen leverer

- Differentiering — vores wedges

- Build-roadmap — 12 ugers MVP

- Drift, omkostninger og enheds-økonomi

- Risici og mitigering

- Anbefalede næste skridt

# 1. Executive Summary

## Konteksten

EU’s CSRD- og ESPR-lovgivning tvinger fra 2024-2027 omkring 50.000 europæiske virksomheder til at rapportere på affald, materialestrømme og CO₂-emissioner fra deres operationer. Samtidig er kommerciel affaldshåndtering en €100+ mia. industri, der stadig domineres af manuelle processer, PDF-fakturaer og e-mail-koordinering.

Resourcify (Hamburg, grundlagt 2015) har på 8 år bygget en B2B SaaS-platform der digitaliserer denne værdikæde for store kunder som BMW, McDonald’s, Hornbach, Bosch, Maersk og Johnson & Johnson. De har rejst €23M total (€14M Series A i Sep 2023 ledet af Vorwerk Ventures), styrer €100M+ affald på platformen, og driver en two-sided marketplace med 800+ recyclers i 19+ lande.

## Vores tese

Resourcify har valideret markedet — men deres tech-stack er ikke deres moat. Deres reelle barriere er:

- Et 8-årigt recycler-netværk

- Compliance-ekspertise (CSRD, EANV, EPR)

- Enterprise sales-cyklusser (6-12 mdr)

Vi kan vinde mod dem ved at angribe én vertical (healthcare) med dybere compliance, bedre AI, og en åben API-strategi — bygget på en moderne, modulær arkitektur der koster ⅓ af deres legacy-investering at opnå.

## Hvad denne drejebog leverer

Et fuldt udspecificeret koncept til at bygge en konkurrerende cirkulær-økonomi-platform, inklusive arkitekturvalg, feature-prioritering, build-roadmap, omkostningsmodel og go-to-market-strategi. Designet til at kunne kickes off med et 2-3 personers team og en initial investering på ~€86k (MVP) plus ~€340k år 1 GTM.

# 2. Markedssituationen og mulighed

## 2.1 Marked og drivere

| Driver | Beskrivelse | Tidshorisont |
| --- | --- | --- |
| CSRD (EU) | 50.000+ virksomheder skal rapportere ESG, inkl. ESRS E5 (Resource Use & Circular Economy) | Ikraft 2024-2027 |
| EPR-udvidelser | Extended Producer Responsibility for tekstiler, batterier, byggemat. | 2025-2028 |
| Right-to-Repair | EU’s RTR-direktiv kræver dokumentation af komponentstrømme | 2025+ |
| ESPR / Digital Product Passport | Hvert produkt får digital pasport med materialesammensætning | 2027+ |
| Tysk EANV | E-affaldsregister er obligatorisk for farligt affald (kr. signatur) | Allerede ikraft |
| CRMA (Critical Raw Materials Act) | Krav om genvunden andel i kritiske materialer | 2030 |

## 2.2 Kunde-segmentering

Tre primære buyer-segmenter, ranked efter tilgængelighed:

Segment A: Manufacturing & Industri (BMW, Continental, Bosch, Stihl) - ACV: €100-200k, sales-cyklus 9-12 mdr - Pain: CSRD-rapportering, Scope 3 emissioner, omkostnings-optimering - Beslutter: Head of Sustainability + CFO

Segment B: Healthcare & Pharma (Helios, Karl Storz, J&J, Dräger) — VORES MÅL - ACV: €80-150k, sales-cyklus 6-9 mdr - Pain: Medicinsk affald-compliance, MDR-traceability, sterile container management - Beslutter: Head of Compliance + Head of Operations - Hvorfor vinder vi her: Resourcify behandler healthcare som “bare en vertikal”. Vi bygger healthcare-først.

Segment C: Retail & Hospitality (McDonald’s, Hornbach, REWE, Five Guys) - ACV: €50-100k, mange lokationer, sales-cyklus 6 mdr - Pain: Multi-site rollout, lokal compliance variance - Beslutter: Head of Operations + Sustainability

## 2.3 Hvorfor nu

- Investorer er aktive i circular economy SaaS — Vorwerk, Speedinvest, Revent, Ananda, BonVenture er alle aktive

- Compliance-pres stiger eksponentielt med CSRD ramp-up 2026-2027

- AI/IDP-teknologi (Document AI, Claude Vision) er nu billig nok til at automatisere processer der før krævede 3 FTE’er

- Markedet konsoliderer ikke endnu — der er plads til 3-5 europæiske vindere, kun 1-2 er identificeret indtil videre (Resourcify, Seenons)

# 3. Vores løsningskoncept

## 3.1 Vision

En åben cirkulær økonomi-platform der gør det trivielt for enhver mellemstor og stor virksomhed at: (1) se alle deres affaldsstrømme i realtid, (2) dokumentere compliance automatisk, (3) optimere med AI for omkostning og CO₂-impact, og (4) integrere med deres eksisterende ERP/regnskab uden manuelt arbejde.

## 3.2 Kernekoncept i 5 sætninger

- Hver kunde får én platform der samler alle deres affaldsdata fra alle deres lokationer

- Platformen integrerer ind- og udgående med deres recyclers, ERP-systemer, og myndigheds-portaler

- AI læser PDF-fakturaer og vejebons automatisk, så ingen manuelt skal indtaste data

- Insights-motoren peger på 12+ konkrete besparelsesmuligheder med årlig €-værdi

- CSRD/EANV-compliance genereres som ét klik, audit-ready

## 3.3 Hovedmoduler (slutbruger-perspektiv)

flowchart LR
    A[Operations Hub<br/>Daglige bestillinger] --> B[Master Data<br/>Containere, lokationer,<br/>recyclers, materialer]
    A --> C[Documents AI<br/>PDF → struktureret data]
    B --> D[Compliance Suite<br/>CSRD · EANV · EPR]
    C --> D
    A --> E[Insights Engine<br/>12 optimerings-anbefalinger]
    B --> E
    D --> F[Reports & Exports<br/>Audit-ready PDFs]
    E --> F
    G[Open API<br/>+ ERP connectors] --> A
    G --> B
    G --> C

| Modul | Slutbruger-værdi |
| --- | --- |
| Operations Hub | Operator bestiller/aflyser/registrerer pickups på 30 sekunder per ordre |
| Master Data | IT/admin opretter ny lokation, recycler, container-type uden support-ticket |
| Documents AI | Finance smider PDF-faktura ind — data extracts automatisk, matches mod ordre |
| Compliance Suite | ESG-leder klikker “Generate CSRD report” og får audit-klar PDF |
| Insights Engine | CFO ser “spar €127.000/år ved at skifte recycler i 3 lokationer” |
| Reports & Exports | Hver afdeling henter sin egen Excel/PDF uden at spørge IT |
| Open API | Kundens ERP-team integrerer på 1 uge, ikke 1 kvartal |

# 4. Arkitektur i overblik

## 4.1 Arkitektur-principper

- Multi-tenant fra dag 1 — alle features skal være tenant-aware uden eftertænkning

- API-first — alle UI-actions er bygget på den samme GraphQL+REST API som kunder kan kalde direkte

- Modulær monolitisk — startpunkt er én Spring Boot/Node-app, ikke microservices. Splittes når ≥30 ingeniører

- Event-driven kerne — alle state-ændringer udsender events; integrationer abonnerer

- Compliance by design — audit log på alt, GDPR-export på 1 klik, RBAC scoped per location

- Mobile-first PWA + native — operator-UI skal virke på en tablet i en lagerhal

- Edge-deployment — global users via Cloudflare; backend i EU for GDPR

## 4.2 Lag-arkitektur

flowchart TB
    subgraph "Klient-lag"
        WEB[Web SPA<br/>React 19 + Vite + TS]
        PWA[Mobile PWA<br/>+ QR scanner]
        NAT[Native App<br/>iOS + Android · Phase 2]
    end

    subgraph "Edge"
        CF[Cloudflare<br/>CDN + WAF + Bot Mgmt]
    end

    subgraph "Identity"
        IDP[Auth0 EU<br/>Google · Microsoft · SAML · OIDC]
    end

    subgraph "API Gateway"
        GQL[GraphQL Server<br/>Spring GraphQL eller GraphQL Yoga]
        REST[REST endpoints<br/>config · m2m · webhooks]
        WS[WebSocket<br/>realtime updates]
    end

    subgraph "Domain Services"
        OPS[Operations<br/>Service Orders + State Machine]
        MD[Master Data<br/>Tenants/Companies/Locations/Containers]
        DOC[Documents<br/>OCR + IDP pipeline]
        INS[Insights<br/>Opportunity Engine]
        COMP[Compliance<br/>CSRD + EANV + EPR]
        BILL[Billing<br/>Invoice matching]
        NOT[Notifications<br/>Email + push + in-app]
    end

    subgraph "Data lag"
        PG[(PostgreSQL<br/>Multi-tenant primary)]
        OBJ[(GCS<br/>Files + PDFs)]
        SEARCH[(Meilisearch<br/>Full-text)]
        QUEUE[Pub/Sub<br/>Event bus]
        DW[(BigQuery<br/>Analytics warehouse)]
    end

    subgraph "Eksterne"
        DOCAI[Google Document AI<br/>OCR/IDP]
        CLAUDE[Claude API<br/>LLM reasoning]
        NSUITE[NSUITE / Zedal<br/>EANV gateway]
        FACTORS[Emission factor DB<br/>ADEME · Ecoinvent]
        PRICES[Price feeds<br/>EUWID · EEX · plasticker]
        ERP[Customer ERP<br/>SAP · DATEV · Dynamics]
    end

    subgraph "Observability"
        SENTRY[Sentry]
        POSTHOG[PostHog]
        GRAFANA[Grafana Cloud]
    end

    WEB --> CF
    PWA --> CF
    NAT --> CF
    CF --> IDP
    CF --> GQL
    CF --> REST
    CF --> WS

    GQL --> OPS & MD & DOC & INS & COMP & BILL & NOT
    REST --> OPS & MD & BILL

    OPS & MD & DOC & INS & COMP & BILL & NOT --> PG
    DOC --> OBJ & DOCAI & CLAUDE
    INS --> PG & DW
    COMP --> NSUITE & PG
    BILL --> OBJ
    NOT --> ERP

    OPS -.events.-> QUEUE
    QUEUE --> BILL & NOT & DW

    PG -.replicate.-> DW

    OPS & MD & DOC & INS -.metrics.-> GRAFANA & SENTRY
    WEB & PWA -.analytics.-> POSTHOG

    style DOC fill:#ffe680
    style INS fill:#ffe680
    style COMP fill:#cce5ff

## 4.3 Multi-tenant model

Hybrid model — to deployment-mønstre:

| Tier | Mønster | Kundetype | Pris |
| --- | --- | --- | --- |
| Starter | Shared SaaS på app.dit-firma.com, RLS i Postgres | SMB op til 5 lokationer | €499/md + bruger |
| Business | Shared SaaS, dedicated DB-schema, custom branding | Mid-market 5-50 lokationer | €1.499/md + bruger |
| Enterprise | Dedicated subdomain <kunde>.dit-firma.com, isoleret DB-schema, dedicated Auth0 connection, custom integrations | 50+ lokationer eller compliance-tunge | €80-150k ACV |

Implementation: - Wildcard DNS: *.dit-firma.com → Cloud Run / Kubernetes Ingress - Backend identificerer tenant fra Host-header → injicerer i alle GraphQL contexts - Postgres: enkel RLS for shared, schema-per-tenant for Enterprise - Auth0 Organizations for shared; separate connections for Enterprise (kundens IdP)

## 4.4 Miljø-strategi

| Miljø | Domain-pattern | Formål |
| --- | --- | --- |
| Production | app.dit-firma.com, <kunde>.dit-firma.com | Live brugere |
| Staging | app.staging.dit-firma.com | Pre-prod test |
| Development | app.dev.dit-firma.com | Dev integration |
| Per-PR preview | *.pr.dit-firma.com | Hver pull request får eget miljø |
| Sales demo | livedemo.dit-firma.com | Salgsteam demos |

# 5. Funktionelt landskab

Følgende er det komplette feature-katalog vi bygger. Ordnet efter prioritet (P0 = MVP, P1 = post-MVP, P2 = roadmap).

## 5.1 Master Data Management — P0

| Feature | Beskrivelse |
| --- | --- |
| Tenant + Company hierarki | Mandant → Company → Standort → Anfahrtstelle |
| Cross-cutting dimensions | Kostenstellen, profit-center, custom tags |
| Container-typer | 15+ kategorier (ROLL_OFF, SKIP, BIG_BAG, HAZARDOUS, …) |
| Waste-typer (AVV) | Komplet EU AVV-katalog (Abfallverzeichnis-Verordnung) |
| Materialer | 11 hovedkategorier (Plastic, Metal, Paper, Wood, Glass, Electronic, Medical, …) |
| Disposal paths | RECYCLING, THERMAL_RECOVERY, INCINERATION_*, LANDFILL, REUSE |
| Recyclers (service providers) | Master record + locations + contracts |
| Merge-operations | Konsolider dubletter (locations, companies, waste-types) |
| Excel bulk-IO | Export → edit → import for alle master-objekter |

## 5.2 Operations Flow — P0

| Feature | Beskrivelse |
| --- | --- |
| Standortübersicht | Tablet-friendly per-location overview |
| Order state machine | 9 states: Beauftragt → Bestätigt → Ausgeführt → Zurückgemeldet → Geprüft → Bereit zur Abrechnung → In Abrechnung → Abgerechnet (+ Storniert) |
| Order types | Gestellung, Leerung, Tausch, Abholung |
| Scheduling modes | “Auf Abruf” (on-demand) + “Intervall” (auto-create 6 dage før) |
| Mehrmengen | Overflow quantities tracking |
| Nachträgliche Erfassung | Retroactive order entry |
| Provider notification | Email + ERP integration, per-provider routing rules |
| Inbound mailbox | IMAP-baseret, auto-link to orders |
| QR workflow | ≤10 QR-koder pr. PDF batch → mobile-scan → ordering |
| Provider switch | Wechsel mellem recyclers med historik-bevarelse |

## 5.3 Documents AI / IDP — P0 (vores wedge)

| Feature | Beskrivelse |
| --- | --- |
| Drag-and-drop PDF upload | Batch upload, drag fra mail |
| OCR + entity extraction | Vægt, antal, dato, container, AVV-kode, beløb |
| Confidence scoring | Auto-godkend over threshold, manual review under |
| Auto-link til ServiceOrder | Heuristik: location + container + date + vægt |
| Feedback loop | User corrections → træningsdata → månedlig re-træning |
| Multi-format support | PDF, JPG, scan, DOC, email-attachment |
| Provider-template library | Lær vejebon-templates pr. recycler |
| Backup engine: Claude Vision | Zero-shot fallback for ukendte templates |

## 5.4 Insights Engine — P1

12 specifikke optimerings-anbefalinger, hver med årlig €-værdi og CO₂-impact:

| Anbefalingstype | Kategori | Eksempel |
| --- | --- | --- |
| Container efficiency | Savings | “Skift fra 1100L til 770L på lokation X — spar €4.200/år” |
| Price benchmarking | Benchmarking | “Match alle lokationer til din bedste interne pris” |
| Recycler comparison | Benchmarking | “Skift volumen til billigste recycler per materiale” |
| Recycling pathway upgrades | Circularity | “Opgrader streams til højere-værdi genbrugsruter” |
| Sorting improvement | Circularity | “Reducer mixed waste via bedre kildesortering” |
| Waste overproduction | Circularity | “Lokationer over peer-median — sandsynlige overforbrugere” |
| Circular economy programs | Circularity | “Tilmeld certificerede programmer matching dine streams” |
| Equipment right-sizing | Savings | “Downsize compactors/presses under threshold use” |
| Service contract review | Savings | “Audit kontraktvilkår mod markedsrater” |
| Pickup window optimization | Savings | “Cluster pickups på tværs af sites — reducer trips” |
| Compactor density tuning | Savings | “Forøg kompressionsforhold på under-tunede enheder” |
| Hauler fee audit | Savings | “Audit accessoriske gebyrer mod kontrakts-prisliste” |

Differentiator vs Resourcify: Vi tilbyder synthetic benchmark fra dag 1 baseret på branchen-aggregeret data — Resourcify kræver 4-6 ugers data warm-up.

## 5.5 Compliance Suite — P0/P1

| Sub-modul | Beskrivelse | Prio |
| --- | --- | --- |
| CSRD report generator | One-click ESRS E5 audit-klar PDF | P0 |
| Scope 3 Cat. 5 export | GHG Protocol aligned, mass × factor | P0 |
| EANV / ZKS-Abfall | Via NSUITE eller Zedal partnership | P0 |
| Cloud QES | eIDAS-cloud QES via D-TRUST/Bundesdruckerei | P1 (wedge) |
| EPR-rapportering | Per-land variant af Extended Producer Responsibility | P1 |
| MDR-traceability | Medical Device Reverse Logistics | P1 (healthcare wedge) |
| DPP-integration | Digital Product Passport hooks | P2 |
| Audit log eksport | Komplet trail med 7-årig retention | P0 |

## 5.6 Reporting & Analytics — P0/P1

| Feature | Prio |
| --- | --- |
| Home Dashboard (KPI cards) | P0 |
| Operations Dashboard (realtime KPIs) | P0 |
| Cost dashboards (over-time, heatmap, per-location) | P0 |
| Recycling rate dashboards | P0 |
| Separation rate dashboards | P0 |
| Material analysis (boxplots) | P1 |
| Location benchmarking | P1 |
| CSRD Materials Breakdown | P0 |
| CO₂ emission report | P0 |
| Top performance ranking | P1 |
| Excel/PDF/CSV export everywhere | P0 |

Standard KPI-bibliotek: Recyclingquote, Getrenntsammlungsquote, Rückmeldequote, Problemquote, Pünktliche Abholquote, Auftragsausführungsquote.

## 5.7 Compliance-rolemodel — P0

Roller:
  - SUPER_ADMIN (cross-tenant, kun internt support)
  - TENANT_ADMIN (alt indenfor tenant)
  - LOCATION_ADMIN (scope: locations)
  - OPERATOR (scope: location + ordre-create/edit)
  - VIEWER (read-only, scoped)
  - AUDITOR (read-only på compliance + reports)

Scopes:
  - tenant (alt)
  - company
  - location (single eller list)
  - anfahrtstelle

MFA påkrævet for: TENANT_ADMIN, AUDITOR
SSO: Google · Microsoft Entra · OIDC · SAML
WebAuthn baseline support fra dag 1

## 5.8 Open API & Integrations — P1 (vores wedge)

| Feature | Beskrivelse |
| --- | --- |
| Public GraphQL API | Live API explorer (Stoplight eller GraphiQL) |
| REST endpoints | Subset for legacy ERP-integration |
| Webhook engine | 20+ event-typer (order.created, invoice.matched, etc.) |
| M2M API-keys | Per-tenant management UI |
| Pre-built ERP connectors | SAP, DATEV, Dynamics, NetSuite, Lexware, Xero |
| Zapier / Make / n8n apps | Public connector i marketplace |
| OpenAPI spec + SDK | Auto-genereret npm + pip + .NET pakker |
| Rate limiting | Per-key, per-IP, fair-use defaults |

## 5.9 Mobile & PWA — P0/P1

| Feature | Prio |
| --- | --- |
| PWA med Service Worker | P0 |
| Offline cache for Standortübersicht | P0 |
| Native camera API for QR scanning | P0 |
| Push notifications | P1 |
| Native iOS app (React Native eller Expo) | P1 (wedge — Resourcify har ingen) |
| Native Android app | P1 |

# 6. Teknisk opbygning

## 6.1 Tech-stack — anbefalet

### Frontend

| Lag | Valg | Begrundelse |
| --- | --- | --- |
| Framework | React 19 | Industri-standard, samme som Resourcify |
| Bundler | Vite | Hurtigste DX, samme valg som Resourcify |
| Sprog | TypeScript | Type-safety kritisk for kompleks domænemodel |
| Routing | React Router 7 eller TanStack Router | TanStack giver fuld type-safety på routes |
| State | TanStack Query + Zustand | Server-state + minimal client-state |
| Validation | Zod | Single source of truth shared client+server |
| UI | shadcn/ui + Tailwind v4 + Radix | Ejet kode, ingen vendor-lock |
| Charts | Recharts + D3 | Samme som Resourcify, modent |
| Tables | TanStack Table | Headless, fleksibel |
| Forms | React Hook Form + Zod | Performance + DX |
| i18n | i18next | DE + EN + EU-sprog senere |
| Rich text | Tiptap | Modernere end Slate |
| PDF | jsPDF | Client-side preview |
| Excel | xlsx (SheetJS) | Bulk I/O standard |

### Backend

| Lag | Valg | Alternativ |
| --- | --- | --- |
| Sprog | TypeScript (Node 22) | Java (Spring Boot 3.x) hvis enterprise team |
| Framework | Hono eller NestJS | Spring Boot for Java-vejen |
| GraphQL | GraphQL Yoga + Pothos | Spring GraphQL for Java |
| Database | PostgreSQL 16 | — |
| ORM | Drizzle eller Prisma | Spring Data JPA / Hibernate for Java |
| Migrations | Drizzle Kit | Flyway for Java |
| Cache | Redis (Cloud Memorystore) | — |
| Queue | Google Pub/Sub eller BullMQ | Spring Cloud Stream for Java |
| Job scheduler | BullMQ eller Temporal | Spring Batch for Java |
| Search | Meilisearch | Elasticsearch hvis budget |

Anbefaling: Start med TypeScript end-to-end for hastighed og team-flexibility. Java giver ingen reel fordel for et nyt team, kun overhead.

### Infrastruktur

| Lag | Valg |
| --- | --- |
| Cloud | Google Cloud Platform, europe-west3 (Frankfurt) for GDPR |
| Compute | Cloud Run (containerized, autoscale) |
| Database | Cloud SQL Postgres med HA |
| Storage | Google Cloud Storage |
| Edge | Cloudflare (WAF, CDN, Bot Management) |
| Secrets | Google Secret Manager |
| CI/CD | GitHub Actions + Cloud Build |
| IaC | Terraform |

### Auth & Identity

| Lag | Valg |
| --- | --- |
| Identity Provider | Auth0 EU (Professional plan) |
| SDK | @auth0/auth0-react |
| MFA | TOTP + WebAuthn fra dag 1 |
| Enterprise SSO | Google, Microsoft Entra, generic OIDC, SAML |

### Observability

| Værktøj | Funktion |
| --- | --- |
| Sentry | Errors (frontend + backend) |
| PostHog | Product analytics + feature flags |
| Grafana Cloud | Metrics + logs + traces |
| Hotjar eller LogRocket | Session replay (Hotjar billigere) |
| Userpilot eller Intro.js | In-app onboarding |
| Crisp | Live chat support |

### AI / Document Processing

| Værktøj | Funktion |
| --- | --- |
| Google Document AI | Custom-trained extractors for vejebons + fakturaer |
| Anthropic Claude API | Zero-shot fallback + LLM-reasoning for insights |
| OpenAI Whisper | Voice-notes for operators (fremtidig) |

### Compliance partnerships

| Partner | Hvad |
| --- | --- |
| NSUITE eller Zedal | EANV / ZKS-Abfall gateway |
| ADEME, Ecoinvent | CO₂-faktor databaser |
| D-TRUST eller Bundesdruckerei | Cloud QES |
| TÜV eller DNV | ISO 14064 verifikation (år 2) |

## 6.2 Data-model — kerne-entiteter

erDiagram
    TENANT ||--o{ COMPANY : has
    COMPANY ||--o{ LOCATION : has
    LOCATION ||--o{ ANFAHRTSTELLE : has
    LOCATION ||--o{ CONTAINER : at
    CONTAINER }o--|| CONTAINER_TYPE : isOf
    CONTAINER }o--|| WASTE_TYPE : holds
    WASTE_TYPE }o--|| WASTE_CATEGORY : in
    WASTE_TYPE }o--|| DERIVED_MATERIAL : maps
    SERVICE_PROVIDER ||--o{ SERVICE_PROVIDER_LOCATION : has
    CONTRACT }o--|| TENANT : owns
    CONTRACT }o--|| SERVICE_PROVIDER : with
    SERVICE_ORDER }o--|| LOCATION : at
    SERVICE_ORDER }o--|| CONTAINER : on
    SERVICE_ORDER }o--|| SERVICE_PROVIDER : assignedTo
    SERVICE_ORDER ||--o{ SERVICE_EXECUTION : executed
    SERVICE_EXECUTION }o--|| RECYCLING_ROUTE : routedVia
    SERVICE_EXECUTION }o--|| EMISSION_FACTOR : usesFactor
    SERVICE_EXECUTION ||--o{ INVOICE_POSITION : billed
    USER }o--|| TENANT : in
    USER }o--o{ ROLE : has
    ROLE }o--o{ PERMISSION : grants

## 6.3 GraphQL operations — minimum surface

Vi skal som minimum bygge følgende 60+ operations (mirror Resourcify):

Lookups (autocomplete): LookupCompanies, LookupLocations, LookupContainerTypes, LookupWasteTypes, LookupServiceOrders, LookupWasteCatalog (+ admin-varianter)

CRUD pr. entity: Get, List, Create, Update, Delete, Merge for Company, Location, ContainerType, WasteType

Service orders: GetServiceOrder, GetServiceOrdersList, UpdateServiceOrder, UpdateServiceExecution, DeleteServiceOrders

Contracts: GetContract, GetContracts, UpsertContract

Dashboards: HomeDashboardKpis, HomeDashboardCircularityReport, HomeDashboardRecyclingRate, TopPerformance, RecyclingRateOverTime, CostOverTime, CostHeatmap, CostPerLocationTable, WasteVolumeProgression, WasteBalanceTable, SeparationRate*

Compliance: CsrdMaterialsBreakdown, CsrdReportTable, OperationsServicesAtLocation, SetEmissionFactors, SetDisposalPathAllocations

Admin: AvailableRoles, AvailablePermissions, CreateSystemRole, UpdateSystemRole, DeleteSystemRole, GetTenant, UpdateTenantSettings

## 6.4 Sikkerhed & Compliance — baseline

- MFA påkrævet for admin roles fra dag 1

- WebAuthn for passwordless option

- GDPR: Data Export, Right to Erasure, Data Processing Addendum-template på 1 klik

- SOC 2 readiness: Audit log, access reviews, change management process fra start

- ISO 27001 roadmap: År 2 mål

- Pen-testing: Q2 efter MVP

- Bug bounty: Phase 2 via HackerOne

## 6.5 DevOps & Quality

| Praksis | Værktøj |
| --- | --- |
| CI/CD | GitHub Actions |
| Per-PR previews | Cloud Run revisions med wildcard DNS |
| Code review gates | CodeRabbit AI + 1 human reviewer |
| Code quality | SonarCloud (gratis for OSS, eller SonarQube Community) |
| Type checking | tsc strict, eslint, prettier |
| Tests | Vitest (unit), Playwright (e2e), supertest (API) |
| Coverage gate | 70% min på domain services |
| Dependency security | Renovate + Snyk |

# 7. Outcomes — hvad platformen leverer

## 7.1 For slutkunden

| Outcome | Målbar effekt |
| --- | --- |
| Tidsbesparelse på affaldshåndtering | 60-70% (matching Resourcifys Syntegon-case) |
| Omkostningsbesparelse | 15-30% af samlet affaldsudgift |
| CO₂-reduktion | 20-40% via bedre genbrugsruter |
| Compliance-tid | 1 dag → 1 time for CSRD-rapportering |
| Operator-fejl | 80% reduktion via AI-validation |
| Time-to-onboard ny lokation | 2 uger → 2 dage |

## 7.2 For os (forretning)

| Metric | Mål år 1 | Mål år 2 | Mål år 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Antal kunder | 5 | 20 | 50 |
| Total ARR | €400k | €2M | €5M |
| Median ACV | €80k | €100k | €100k |
| Net retention | 100% | 110% | 120% |
| Gross margin | 75% | 80% | 85% |
| Team size | 4 | 12 | 25 |
| Cash runway | 18 mdr | 18 mdr | 18 mdr |
| Series A target | — | — | €10-15M @ 5-7x ARR |

## 7.3 Strategiske outcomes

- Etableret som healthcare circular SaaS leader i DACH efter år 2

- 3-5 publicerede case studies hos top-tier healthcare-mærker

- ISO 14064 verifikation gennemført ultimo år 2 — sikrer enterprise-credibility

- Open API + 5+ ERP-connectors live ved slutningen af år 2

- Anerkendt brand i 2-3 EU circular-economy events (IFAT, ESG-konferencer)

# 8. Differentiering — vores wedges

Resourcify har valideret markedet og vist hvad der virker. Vi vinder ved at angribe deres specifikke svagheder. Tre wedges, prioriteret:

## Wedge 1: Healthcare-first vertikal

Hvorfor virker det: - Resourcify har 8+ healthcare-kunder men intet dedikeret produkt - Healthcare har højeste fines, længste kontrakter, højeste pricing-power - Compliance er stærkere lock-in end teknik

Hvad bygger vi: - ISO 14971 + IEC 62304 compliance-rammer - MDR Reverse Logistics workflow - Sterilizable container management - Drug recall integration - Hospital-specifik KPI: kg waste per discharged patient - Pre-built integrationer: SAP for Healthcare, GE Centricity, Siemens Healthineers

Time-to-traction: 6-9 mdr til første reference

## Wedge 2: Cloud QES (Qualified Electronic Signature)

Hvorfor virker det: - Resourcify kræver Windows-side .exe (“NSUITE-Signatur”) for EANV - Smerter for Mac-brugere, mobile, remote work - Direkte salg-narrativ: “vores virker uden Windows-installation”

Hvad bygger vi: - eIDAS-cloud QES via D-TRUST eller Bundesdruckerei - Mobile QES via PassYou - Audit-trail med blockchain-stempling (optional)

Time-to-traction: 3-4 mdr

## Wedge 3: Open API + Developer Portal

Hvorfor virker det: - Resourcify har M2M men gated, ingen public docs - Mid-market kunder vil selv kunne integrere - Developer-mindshare giver virale referrals i CTO-cirkler

Hvad bygger vi: - Live GraphQL/REST API explorer (Stoplight) - Pre-built SDK i npm + pip + .NET - Webhook-engine med 20+ event-typer - Public connector apps (Zapier, Make, n8n)

Time-to-traction: 6-9 mdr

## Andre identificerede svagheder (Phase 2)

| Svaghed | Vores response |
| --- | --- |
| Ingen native mobile | iOS + Android Phase 2 |
| Manuelt indeks-prisfeed | Real-time fra EUWID/EEX |
| CO₂-faktorer approximate | ISO 14064-verified |
| Ingen ERP-connectors | Pre-built SAP/DATEV/Dynamics |
| Insights kræver 4-6 ugers data | Synthetic benchmark fra dag 1 |
| Ingen MFA dokumenteret | MFA + WebAuthn baseline |

# 9. Build-roadmap — 12 ugers MVP

## Sprint 1 (uge 1-2): Foundation

Mål: Multi-tenant skelet med auth + GraphQL + tom database

| Track | Output |
| --- | --- |
| Infra | GCP project, Cloud Run, Cloud SQL, GCS, Cloud Build, Cloudflare front |
| Auth | Auth0 EU tenant + SSO for Google/Microsoft fra dag 1 |
| Multi-tenant routing | Wildcard DNS, Host-header → tenant_id i context |
| Frontend skeleton | Vite + React 19 + TS + Tailwind v4 + shadcn |
| Backend skeleton | Hono + GraphQL Yoga + Drizzle + Postgres |
| CI/CD | GitHub Actions + Cloud Run preview deploys |

## Sprint 2 (uge 3-4): Master Data + RBAC

Mål: Komplet CRUD på alle master-entiteter + roller

| Track | Output |
| --- | --- |
| Schema | Tenants, Companies, Locations, Anfahrtstellen, Containers, WasteTypes, ServiceProviders |
| GraphQL | 25+ Lookup/Get/List/Create/Update/Delete/Merge ops |
| RBAC | Roles + Permissions + Scopes |
| Excel I/O | Bulk export/import per entity |
| Audit log | Postgres event-tabel |

## Sprint 3 (uge 5-6): Operations Flow

Mål: Order-flow end-to-end virker

| Track | Output |
| --- | --- |
| ServiceOrders | 9-state machine + 4 order types |
| Standortübersicht | Tablet-UI med per-container scheduling |
| Scheduling | Auf Abruf + Intervall modes (BullMQ) |
| Provider notification | Email-engine (Postmark) + routing |
| Inbound mailbox | IMAP-listener + auto-link |
| QR-koder | jsPDF + qrcode-lib |

## Sprint 4 (uge 7-8): Reporting v1

Mål: Dashboards der viser reel data + Excel-eksport

| Track | Output |
| --- | --- |
| Home Dashboard | KPI cards, recharts |
| Operations Dashboard | Realtime KPIs |
| Cost dashboards | Over-time + heatmap + per-location |
| Standard KPIs | 6 kerne-KPIs (recycling-, separation-, problem-, on-time-quote, etc.) |
| CO₂ engine v1 | Σ(mass × factor), ADEME-faktorer |
| Exports | CSV + Excel + PDF |

## Sprint 5 (uge 9-10): Documents AI

Mål: Vores killer-feature — PDF i, struktureret data ud

| Track | Output |
| --- | --- |
| Upload UI | Drag-and-drop + batch |
| OCR pipeline | Google Document AI (custom-trained) |
| LLM fallback | Claude Vision for unknown templates |
| Field extraction | Vægt, antal, dato, container, AVV, beløb |
| Auto-link | Heuristik → matching ServiceOrder |
| Feedback loop | UI til correction + træningsdata-eksport |
| Confidence scoring | Threshold-baseret auto/manual review |

## Sprint 6 (uge 11-12): Compliance v1 + Polish

Mål: CSRD-rapport virker, EANV-integration aktiv, klar til pilot

| Track | Output |
| --- | --- |
| CSRD module | Materials Breakdown Report + ESRS E5 mapping |
| EANV | Integration via NSUITE eller Zedal partnership |
| Sentry | Frontend + backend error tracking |
| PostHog | Product analytics + feature flags |
| Userpilot | In-app tours og onboarding |
| Mobile PWA | Service Worker + offline cache + camera API |
| Live demo data | Sales-ready environment |

## Phase 2 (uge 13-24): Vækst

- M2M API + developer portal

- Native iOS + Android apps

- Cloud QES (D-TRUST integration)

- Realtime indeks-prisfeed (EUWID, EEX)

- BI integration (dbt + BigQuery + Metabase)

- ERP connectors (SAP, DATEV, Dynamics)

- Insights Engine — 12 opportunity-typer

# 10. Drift, omkostninger og enheds-økonomi

## 10.1 MVP build-cost (12 uger)

| Post | Antal | Sats | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Senior fullstack-engineer | 2 | €10k/md × 3 | €60.000 |
| Senior product designer | 1 | €8k/md × 3 | €24.000 |
| PM/founder | 1 | €0 (founder time) | €0 |
| Auth0 Professional | 1 | €600 setup | €600 |
| GCP setup (small) | — | €600 | €600 |
| Tooling (GitHub, Linear, Figma, Vercel preview) | — | €600 | €600 |
| Domain + SSL | — | €100 | €100 |
| Total MVP |  |  | ~€86.000 |

## 10.2 Drift pr. måned (efter MVP, ved 10 kunder)

| Service | Pris/md |
| --- | --- |
| GCP (Cloud Run + Cloud SQL HA + GCS) | €700 |
| Auth0 Professional (1000 MAU) | €240 |
| Cloudinary Advanced | €200 |
| Cloudflare Pro | €25 |
| Sentry Team | €30 |
| Grafana Cloud Pro | €60 |
| PostHog Cloud | €100 |
| HubSpot Sales Hub Pro | €450 |
| Userpilot Growth | €350 |
| Cookiebot | €30 |
| GitHub Team + Actions | €40 |
| Google Document AI (variable) | €200 |
| Claude API | €100 |
| Domain CDN/email | €30 |
| Total drift/md | ~€2.555/md |

## 10.3 GTM år 1

| Post | Total |
| --- | --- |
| 2 enterprise sales reps × €100k OTE | €200.000 |
| 1 marketing lead | €80.000 |
| Field events (IFAT, Circulaze, healthcare summits) | €40.000 |
| HubSpot + Demandbase + tools | €20.000 |
| Content (case studies, video, guides) | €30.000 |
| Total GTM år 1 | ~€370.000 |

## 10.4 Unit Economics

| Metric | Værdi |
| --- | --- |
| Average ACV | €80.000 |
| Gross margin | 80% |
| CAC (estimat med enterprise sales) | €30.000 |
| Payback period | 5-6 måneder |
| LTV (5-årig retention @ 110% NRR) | ~€600.000 |
| LTV/CAC | ~20x |
| Marginal cost per ekstra tenant | <€300/år |

## 10.5 Funding-strategi

| Runde | Timing | Beløb | Mål |
| --- | --- | --- | --- |
| Pre-seed (egen + angel) | Måned 0 | €500k | MVP + første 3 kunder |
| Seed | Måned 12-15 | €3-5M | Healthcare-traction, team til 12 |
| Series A | Måned 24-30 | €10-15M | EU-ekspansion, team til 25, ISO 14064 |

# 11. Risici og mitigering

| Risiko | Sandsynlighed | Impact | Mitigering |
| --- | --- | --- | --- |
| Resourcify lukker healthcare-gap | Medium | High | Move fast — 6 mdr til første reference; bind kunder med 3-årige kontrakter |
| AMCS bygger waste-generator side | Medium | High | Lock healthcare-vertikal før de bevæger sig; bygge ERP-connectors hurtigt |
| Document AI accuracy <90% | Medium | High | Claude Vision fallback + manual review queue; gradvis automatisering |
| EANV-partnership ikke gennemførligt | Low | Medium | Backup: byg direkte ZKS-Abfall connector via OSCI-XÖV |
| CSRD-fortolkning ændrer sig | Medium | Medium | Quarterly compliance review med tysk law firm |
| Tysk sales-cyklus længere end forventet | High | Medium | Plan for 12 mdr cycle baseline; bygge content/event-engine til lead-gen |
| GDPR data-residency krav fra healthcare | High | Low | Frankfurt-region default fra dag 1, ISO 27001 roadmap |
| Single-cloud vendor lock-in | Low | Low | Acceptabelt for stage; multi-cloud først ved €10M+ ARR |
| Key-person risk på 2-person team | High | High | Vesting cliff på founders; back-up dokumentation alle systemer |
| Konkurrent kopierer Documents AI | Medium | Medium | Data-moat: vores accuracy stiger med usage; OS-tools mature 6-12 mdr efter |

# 12. Anbefalede næste skridt

## Beslutninger der skal tages NU

- Vertikal-fokus — bekræft healthcare first vs alternativ

- Tech-stack — TypeScript end-to-end eller Java/Spring?

- Team — Hyre eksternt vs partner med eksisterende dev-shop?

- Funding — Bootstrap MVP eller raise pre-seed først?

- Pilot-kunde — Identificér 3-5 mål-kunder i healthcare-segment

## Eksekverbare aktiviteter (uge 1-2)

| Aktivitet | Ansvarlig | Deadline |
| --- | --- | --- |
| Lock target customer-liste (10 navne) | CEO | Uge 1 |
| Hire senior fullstack engineer #1 | CEO | Uge 2 |
| Sign Auth0, GCP, GitHub konti | CTO/lead eng | Uge 1 |
| Skitse healthcare-compliance landscape (ISO/MDR) | Compliance advisor | Uge 2 |
| Pre-MVP customer interviews (5 calls) | CEO | Uge 1-2 |
| Aftal advisory board (3 personer: tech, healthcare, GTM) | CEO | Uge 2 |
| Tegn 4-ugers technical spike-plan | CTO | Uge 1 |
| Beslut hyrings-rækkefølge for år 1 | CEO + CTO | Uge 2 |

## Milepæle år 1

- M3: MVP live, første kunde signed (letter of intent)

- M6: 2 paying customers, €160k ARR, første feedback loop

- M9: 3-4 customers, €280k ARR, Documents AI hitting >85% accuracy

- M12: 5 customers, €400k ARR, klar til seed-runde

# Appendiks: Kilder

Denne drejebog er bygget på en komplet analyse af Resourcify GmbH bestående af:

- 100% passiv recon (DNS, certificate transparency, public HTTP)

- Dekompilering af deres 3.6 MB React-bundle

- Crawl af 28 marketing-sider

- Komplet feature-katalog fra help-center

- Funding-, investor- og konkurrent-research

Alle artefakter ligger i C:\Users\Ambro2\resourcify-analysis\ med fuld knowledge-base i knowledge-base/ undermappen.

Slut på drejebog.